# AndroidAPM 当前能力与生产差距报告

本地源码事实快照 · 2026-07-22

# 结论先行

AndroidAPM 已形成可构建、可测试的多模块 Android 客户端 APM SDK：采集事件进入有界异步管线，通过 SQLite outbox 持久化并交给可注入上传器。它仍是客户端框架，不包含生产采集后端、查询、告警和运营闭环；因此不能仅凭模块数量宣称生产完成。

| 项目 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 构建单元 | 27 | 25 个根子项目 + apm-plugin + build-logic |
| 主源码 | 157 | 152 Kotlin + 4 C + 1 proto |
| 测试文件 | 95 | JVM、Robolectric、instrumented benchmark、host budget gate、插件和 native 契约测试 |
| Android | compile 34 / min 24 | targetSdk 34 |
| 构建栈 | Java 17 toolchain / Gradle 8.13 | Gradle runtime JDK 17+ / AGP 8.13.2 / Kotlin 2.2.21 |
| 运行时代码基线 | develop（以 git log 为准） | 以当前源码和可执行验证为准 |

# 能力矩阵

| 接入形态 | 范围 | 真实边界 |
| --- | --- | --- |
| 自动生命周期接入 | Memory、Crash、ANR、Launch、FPS、GC、Render、Thread | SDK 初始化后可运行；仍受权限、API 和设备限制 |
| 显式 API 接入 | Network、SQLite、IPC、WebView、ThreadPool、Battery、IO | 由宿主在真实调用点安装 wrapper 或传入 executor/耗时/错误 |
| 构建期插桩 | ASM slow-method | AGP instrumentation API；需应用 Gradle 插件 |
| 事件管线 | eventId → Dispatcher → SQLite claim lease → Uploader | owner 确认成功后删除，语义为至少一次 |
| 扩展 | Trace、OTel exporter | Trace 为进程内 span；OTel exporter 仅做事件映射 |
| 不支持的全局 Hook | Binder hidden Hook、WebView 全局接管、通用线程泄漏、GPU overdraw | 兼容字段已 deprecated/false；不伪装成自动能力 |

# 数据交付语义

内存队列有界，批处理在专用工作循环完成，避免调用方同步执行数据库写入。

SQLite outbox 支持进程重启后的持久化恢复，并在上传确认成功后删除。

当前语义是 acknowledged at-least-once；稳定 eventId 已贯穿 wire/storage，服务端仍须幂等。

SQLite 写事务提供多消费者 claim/lease/expiry、owner-aware ACK/failure 和 shutdown release。

持久化 codec v3 为常用标量写类型标签并兼容读取 v1/v2；任意对象仍安全降级为字符串。

图 1：事件从采集到确认删除的真实管线

# 走向生产的优先级

| 优先级 | 工作项 |
| --- | --- |
| P0 | 接入生产 collector，并定义鉴权、限流、协议版本和隐私治理 |
| P0 | 在 Collector 按客户端 eventId 幂等，明确整批 ACK、重放与死信 |
| P1 | 建立真机/OEM/API 设备矩阵，覆盖 native、ANR、多进程和长期离线 |
| P1 | 建设 Native 符号上传/后台符号化与外部制品发布 |
| P2 | 建设查询、聚合、告警、版本对比与 SDK 自身健康观测 |